[bookmark: _GoBack]Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»
по передаче, распределению и реализации тепловой энергии, об исполнении 
утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года

В соответствии с п.307 Главы 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13.08.2019 г.

Публичные слушания, назначенные на 29.07.2026 года были проведены в 12.00 часов, по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина 149, актовый зал ТОО «Павлодарские тепловые сети»

1. Общая информация о субъекте естественной монополии
ТОО «Павлодарские тепловые сети», относятся к сфере естественных монополий и включены в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности: передача, распределение и реализация тепловой энергии.
ТОО «Павлодарские тепловые сети» производят эксплуатацию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 412,28 км, в том числе: магистральные тепловые сети – 113 км, квартальные тепловые сети - 276,16 км, сети горячего водоснабжения - 23,12 км, насосные станции - 11 шт., ЦТП - 23 шт.
Теплоснабжение города Павлодара осуществляется от трех источников: ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Тепловые сети города рассчитаны на эксплуатацию круглый год, за исключением технологических перерывов для ремонта сетей и источников теплоснабжения. В летний период работа тепловых сетей направлена только на обеспечение горячего водоснабжения. Система теплоснабжения г. Павлодара – закрытая, водяная, в двух трубном исполнении.

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» утверждена совместным приказом №86-ОД от 13.11.2025 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области и №50-ОД от 13.11.2025 г. Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области на период 2026-2030 годы.  
[bookmark: _Hlk38359539]За 1 полугодие 2026 года выполнены мероприятия на общую сумму 209 858,000 тыс. теңге без НДС, в том числе: 
- Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в городе Павлодаре
На объекте с мая 2026 года подрядной организацией ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» ведутся строительно-монтажные работы в сопровождении авторского и технического надзоров.
На текущий момент выполнен монтаж трубопровода протяженностью более 400 метров.
Планируемый срок завершения всех строительно-монтажных работ — сентябрь 2026 года.
Реализация данного проекта позволит:
- Оптимизировать существующую схему теплоснабжения г. Павлодара.
- Обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение потребителей.
- Улучшить гидравлический режим тепловых сетей.
- Сократить тепловые потери за счет применения труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ).
- Снизить износ инфраструктуры и показатели аварийности.
- Реконструкция ЦТП-69 в городе Павлодаре
Работы на данном объекте ведутся строительно-монтажные подрядной организацией ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» в сопровождении авторского и технического надзоров. 
Срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года, после завершения пуско-наладочных работ на объекте.
Реализация данного мероприятия вызвана необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.


- Реконструкция ПНС-6 в городе Павлодаре
Заключён договор на производство строительно-монтажных работ c ТОО «Строительная компания Сары Арка LTD». Осуществляется закуп ТМЦ. 
Реализация проекта согласно договорным обязательствам предусмотрена в 3-4 квартале 2026 года. Срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года, после завершения пуско-наладочных работ на объекте.
Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.
- Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодаре
Проектно-сметная документация находится на комплексной вневедомственной экспертизе. Срок получения положительного заключения сентябрь 2026 года. После чего проведение закупочных процедур на ЭТП (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, авторский и технический надзоры). 
Ориентировочный срок окончания работ 4 квартал 2027 года. 
Реализация данного проекта необходима для более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.
- Реконструкция тепловой сети от ТК-721/33 до ТК-721/40 по ул. Ермака в городе Павлодаре, реконструкция ЦТП-66 в городе Павлодаре, реконструкция ЦТП-67 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от НО-21/5 до ул.Камзина 346 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-721 до ТК-721/10 по ул. Муткенова в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-720/72 до ул.Аймаутова 84 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-720/73 до ул.Аймаутова 82 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-721/40 до ул.Российской 4 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-721/23 до ТК – 721/33 в городе Павлодаре
По данным проектам ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. 
Срок разработки проектов - 3 квартал 2026 года. 
Получение положительного заключения экспертизы проекта - 4 квартал 2026 года.
Реализация проектов позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.
- Внедрение цифрового двойника инженерных сетей на базе геоинформационной системы (ГИС) с построением гидравлической модели и применением «Системы адаптации информационных потоков геоданных и телеметрии» АСКУЭ и SCADA для взаимообмена данными со смежными системами
В рамках реализации данного мероприятия заключен договор «под ключ» с ТОО «АстанаЭлектроСтройСервис». На данном этапе разработанная проектно-сметная документация находится на комплексной вневедомственной экспертизе, срок получения положительного заключения сентябрь 2026 года. 
Ориентировочный срок реализации - 3-4 квартал 2026 года.
Реализация данного проекта позволяет осуществлять мониторинг состояния оборудования в реальном времени, моделирование ситуаций и прогнозирование аварий.
Построение модели на базе ГИС позволяет точно рассчитывать потери и оптимизировать гидравлические режимы.
Применение «Системы адаптации информационных потоков» объединяет геоданные и телеметрию (АСКУЭ/SCADA) для принятия обоснованных оперативных решений.
Также реализация данного проекта приводит к сокращению эксплуатационных расходов за счет оптимизации ремонтов и уменьшения потерь. 

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов
В 2026 году был запланирован закуп 2 единиц техники, в том числе: самосвал – 1 единица, бортовой автомобиль с КМУ – 1 единица. 
Закуп и поставка самосвала осуществлена на предприятие во 2 квартале, согласно договору с ТОО «West line ltd».
В данный момент ведутся закупочные процедуры на ЭТП, после проведения тендерных процедур, будет произведен закуп и поставка бортового автомобиля с КМУ в 3-4 квартале 2026 года. 
Закуп специальной техники позволит: увеличить объемы капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях, что приведет к снижению сверхнормативных технических потерь и повысит качество предоставляемых регулируемых услуг; повысить оперативность устранения аварийных ситуаций; значительно улучшить уровень оперативно-диспетчерского реагирования. 
Специальная техника нового поколения обладают высокой проходимостью, грузоподъемностью и производительностью, отличаются длительным сроком службы и неприхотливостью в обслуживании.  Машины позволяют значительно повысить производительность труда работников, за счет выполнения водителем такой техники сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышаются скорость и качество выполнения работ, снижается их трудоемкость. Разнообразная многофункциональная техника, которая за счет применения различного оборудования может выполнять сразу несколько функций.
- Приобретение оргтехники
В 2026 году инвестиционной программой предусмотрен закуп 33 единиц (мониторы, системные блоки, МФУ, плоттер и др.). На данный момент закуп и поставка оргтехники, предусмотренные инвестиционной программой выполнен в полном объёме.
Оргтехника предназначена для поддержания эффективности и надежности работы офиса, снижения эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности данных. Замена старой техники на новую позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность труда и снизить вероятность возникновения простоев из-за поломок.
- Энергетическая экспертиза совместно с техническим обследованием надежности и устойчивости зданий и сооружений
Данное мероприятие выполнено в полном объёме и необходимо для оценки фактического состояния конструкций, технического состояния объектов и эффективности энергопотребления. Это позволяет выявить скрытые дефекты, предотвратить аварии, устранить утечки тепла и обосновать проведение строительно-монтажных работ в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».
- Программное обеспечение «Теплосбор»
Ведутся закупочные процедуры. Ориентировочный срок реализации - 3-4 квартал 2026 года.
Установка программного обеспечения «Теплосбор» автоматизирует учет тепловой энергии и управление инженерными сетями. Главный эффект заключается в дистанционном считывании показаний с приборов учета тепловой энергии, предотвращении аварий и перерасходе ресурсов благодаря цифровизации процессов.
- Реконструкция насосной станции ОНС-1А в городе Павлодаре, реконструкция тепловой магистрали ТМ-9 от ТК-302 до ТК-302/12 по ул. Геринга в городе Павлодаре, реконструкция ТМ-29 от НП-13 до ТК-95 в городе Павлодаре, реконструкция ЦТП - 72 в городе Павлодаре, реконструкция ЦТП - 21 в городе Павлодаре
По данным проектам ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. 
Срок проведения комплексной вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 года.
Реализация проектов позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.
В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа. Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей и гидравлического режима теплосетей, обеспечение перераспределения потоков в тепловых сетях.
В итоге должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных потерь при передаче тепла, снижение износа и обеспечение повышения качества, надежности и эффективности работы тепловых сетей.

3. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг                  ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам за 1-полугодие 2026 года

	№ п/п
	Показатель качества и надежности
	Факт
2025 года
	План
на 2026 год
	Факт
за 1 полугодие 2026 года
	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
	Причины (обоснование несоблюдения показателей надежности и качества

	1
	Улучшение гидравлического режима, надежности трубопроводов (снижение аварийности) снижение износа тепловых сетей, увеличение пропускной способности и срока службы оборудования
	Высокий уровень повреждаемости (аварийные участки), высокий износ.
	Бесперебойная передача тепловой энергии
	Запланированные мероприятия будут выполнены в полном объеме и достигнуты показатели после ввода объектов в эксплуатацию
	Хорошо
	Показатели будут достигнуты после реализации проектов – ввода в эксплуатацию, по причине: крупные проекты и нехватка бюджета предприятия для реализации за год.



4. Информация о достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам за 1-полугодие 2026 года

	№ п/п
	Показатель эффективности
	Факт 2025 года
	План на 2026 год
	Факт за 1 полугодие 2026 года
	Оценка достижения показателей эффективности
	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности

	1
	Снижение износа тепловых сетей на реконструируемых участках
	93
	87
	0
	Не достигнуты
	Показатели будут достигнуты после реализации проектов – ввода в эксплуатацию 

	2
	Тепловые потери (снижение)
	100
	100
	0
	Не достигнуты
	

	3
	Аварийность, повреждаемость
	100
	100
	0
	Не достигнуты
	


Примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы
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Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2026 года 
ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача, распределение и реализация тепловой энергии
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[bookmark: _Hlk77768849]5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2026 г.

Тариф и тарифная смета на услугу ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче, распределению и реализации тепловой энергии утверждены приказом №13-ОД от 17.03.2026 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области. В тарифной смете с 1 апреля 2026 г. утвержден средний тариф в размере 6 919,21 теңге/Гкал без НДС. 
Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в размере 2 528,333 тыс. Гкал. По факту за 1 полугодие 2026 года объем передачи, распределения и реализации тепловой энергии составил 1 425,193 тыс. Гкал, выполнение 56,37 %.
Доход от передачи, распределения и реализации тепловой энергии по факту составил                8 560 700 тыс. теңге. План в тарифной смете – 16 684 637 тыс. теңге.
Расходы на передачу, распределение и реализацию тепловой энергии – 8 302 522 тыс. теңге. План в тарифной смете 16 824 357 тыс. теңге. Выполнение 49,44 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. 
Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы
ТОО "Павлодарские тепловые сети" по итогам 1-ого полугодия 2026 года
по передаче, распределению и реализации тепловой энергии


	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ №13-ОД от 17.03.2026 г. 
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 
1-ое полугодие 2026 г.
	Исполнение %

	
	
	
	2026 год
	2026 год                   до 1 апреля 
	2026 год                   после 1 апреля 
	
	

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:
	тыс. тенге
	13 290 458
	3 805 408
	9 485 049
	6 678 344
	50,25%

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе
	 -//-
	8 810 133
	2 100 995
	6 709 137
	4 499 572
	51,07%

	1.1
	вода на технологические цели
	 -//-
	495 717
	123 929
	371 788
	254 577
	51,36%

	1.2
	материалы и услуги на эксплуатацию
	 -//-
	13 888
	3 472
	10 416
	33 413
	240,58%

	1.3
	горюче-смазочные материалы
	 -//-
	22 551
	5 638
	16 913
	37 190
	164,91%

	1.4
	энергия (электроэнергия на технологические цели)
	 -//-
	796 138
	199 034
	597 103
	473 589
	59,49%

	1.5
	покупная энергия в горячей воде для централизованного теплоснабжения
	 -//-
	7 236 384
	1 707 558
	5 528 826
	3 511 081
	48,52%

	1.6
	транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов)
	 -//-
	245 455
	61 364
	184 091
	189 723
	77,29%

	2
	Расходы на оплату труда, всего, в том числе:
	 -//-
	2 381 974
	595 493
	1 786 480
	1 318 094
	55,34%

	2.1
	заработная плата производственного персонала
	 -//-
	2 057 327
	514 332
	1 542 996
	1 148 027
	55,80%

	2.2
	социальный налог 
	 -//-
	106 570
	26 642
	79 927
	61 672
	57,87%

	2.3
	социальные отчисления
	 -//-
	92 580
	23 145
	69 435
	45 780
	49,45%

	2.4
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	 -//-
	51 552
	12 888
	38 664
	24 620
	47,76%

	2.5
	обязательные профессиональные пенсионные взносы
	 -//-
	12 225
	3 056
	9 169
	7 945
	64,99%

	2.6
	обязательное социальное медицинское страхование
	 -//-
	61 720
	15 430
	46 290
	30 050
	48,69%

	3
	Амортизация
	 -//-
	887 210
	806 134
	81 075
	392 997
	44,30%

	4
	Ремонт, всего, в том числе:
	 -//-
	956 349
	239 087
	717 262
	348 892
	36,48%

	4.1
	Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств
	 -//-
	956 349
	239 087
	717 262
	348 892
	36,48%

	5
	Прочие затраты всего, в том числе:
	 -//-
	254 792
	63 698
	191 094
	118 789
	46,62%

	5.1
	услуги связи
	 -//-
	11 155
	2 789
	8 366
	5 703
	51,12%

	5.2
	услуги охраны
	 -//-
	70 524
	17 631
	52 893
	37 677
	53,43%

	5.3
	подготовка кадров
	 -//-
	3 511
	878
	2 633
	916
	26,08%

	5.4
	охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ
	 -//-
	32 036
	8 009
	24 027
	13 827
	43,16%

	5.5
	плата за использование природных ресурсов. Фонд охраны природы
	 -//-
	359
	90
	269
	188
	52,27%

	5.6
	коммунальные услуги (хоз.воды и стоки, дератизация, подпитка, утилизация промотходов)
	 -//-
	30 647
	7 662
	22 985
	13 912
	45,39%

	5.7
	тепловая энергия на хозяйственные  нужды
	 -//-
	10 972
	2 743
	8 229
	6 620
	60,34%

	5.8
	прочие расходы (тезхнические характеристики, экспертизы)
	 -//-
	11 143
	2 786
	8 357
	10 430
	93,60%

	5.9
	канцелярские, типографские расходы
	 -//-
	1 401
	350
	1 051
	1 400
	99,92%

	5.10
	поверка приборов
	 -//-
	6 720
	1 680
	5 040
	6 845
	101,86%

	5.11
	обслуживание, эксплуатация и поверка приборов учета ПУТЭ в МЖД
	 -//-
	63 796
	15 949
	47 847
	12 486
	19,57%

	5.12
	проездные для контролеров (возмещение затрат)
	 -//-
	8 433
	2 108
	6 325
	6 732
	79,83%

	5.13
	плата за пользование земельными участками
	 -//-
	4 097
	1 024
	3 073
	2 054
	50,14%

	II
	Расходы периода всего, в том числе
	 -//-
	1 322 124
	330 531
	991 593
	456 856
	34,55%

	6
	Общие и административные расходы, всего, в том числе:
	 -//-
	1 322 124
	330 531
	991 593
	456 856
	34,55%

	6.1
	заработная плата административного персонала
	 -//-
	863 895
	215 974
	647 921
	295 813
	34,24%

	6.2
	социальный налог
	 -//-
	44 750
	11 187
	33 562
	16 248
	36,31%

	6.3
	социальные отчисления
	 -//-
	38 875
	9 719
	29 156
	11 622
	29,90%

	6.4
	обязательные пенсионные взносы работодателя
	 -//-
	17 584
	4 396
	13 188
	8 095
	46,03%

	6.5
	обязательное социальное медицинское страхование
	 -//-
	25 917
	6 479
	19 438
	8 458
	32,64%

	6.6
	налоги, платежи
	 -//-
	171 364
	42 841
	128 523
	18 168
	10,60%

	6.7
	Прочие расходы:
	 -//-
	159 740
	39 935
	119 805
	98 452
	61,63%

	6.7.1
	материалы и услуги на эскплуатацию
	 -//-
	9 463
	2 366
	7 097
	4 020
	42,48%

	6.7.2
	амортизация
	 -//-
	1 555
	389
	1 166
	3 821
	245,75%

	6.7.3
	услуги легкового транспорта
	 -//-
	8 663
	2 166
	6 497
	19 358
	223,46%

	6.7.4
	ремонт зданий и сооружений
	 -//-
	7 527
	1 882
	5 645
	170
	2,25%

	6.7.5
	услуги банка
	 -//-
	12 307
	3 077
	9 230
	3 437
	27,92%

	6.7.6
	расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д.
	 -//-
	21 651
	5 413
	16 238
	23 938
	110,56%

	6.7.7
	ком.услуги (хоз.воды и стоки, вывоз ТБО, подпитка)
	 -//-
	3 385
	846
	2 539
	224
	6,62%

	6.7.8
	электроэнергия на хоз.нужды
	 -//-
	3 502
	876
	2 627
	1 367
	39,03%

	6.7.9
	тепловая энергия на хоз. нужды
	 -//-
	2 753
	688
	2 065
	849
	30,82%

	6.7.10
	услуги по организации и проведению аудита (диагностики)
	 -//-
	23 185
	5 796
	17 389
	6 906
	29,79%

	6.7.11
	командировочные расходы
	 -//-
	2 072
	518
	1 554
	208
	10,03%

	6.7.12
	услуги связи
	 -//-
	4 079
	1 020
	3 059
	985
	24,16%

	6.7.13
	охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ
	 -//-
	1 945
	486
	1 459
	1 302
	66,94%

	6.7.14
	страхование персонала
	 -//-
	21 433
	5 358
	16 075
	10 757
	50,19%

	6.7.15
	канцелярские, типографские расходы
	 -//-
	6 744
	1 686
	5 058
	3 379
	50,11%

	6.7.16
	услуги охраны
	 -//-
	11 341
	2 835
	8 506
	8 315
	73,32%

	6.7.17
	прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные)
	 -//-
	9 177
	2 294
	6 883
	6 634
	72,29%

	6.7.18
	аренда помещений
	 -//-
	8 958
	2 240
	6 719
	2 782
	31,05%

	III
	Всего затрат на предоставление услуг
	 -//-
	16 824 357
	4 978 837
	11 845 520
	8 302 522
	49,35%

	IV
	Прибыль
	 -//-
	265 605
	66 401
	199 204
	393 286
	148,07%

	V
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)
	 -//-
	11 233 489
	2 808 372
	8 425 116
	 
	 

	 
	Необоснованно полученный доход с учетом ставки рефинансирования по инвестиционнной программе за 2024 год 
	 -//-
	10 325
	0
	10 325
	3 442
	33,33%

	 
	Необоснованно полученный доход с учетом ставки рефинансирования по тарифной смете за 2024 год 
	 -//-
	395 000
	0
	395 000
	131 667
	33,33%

	VI
	Всего доходов
	 -//-
	16 684 637
	5 045 239
	11 639 399
	8 560 700
	51,31%

	VII
	Нормативные технические потери
	%
	24,10%
	 
	 
	24,10%
	 

	
	
	тыс. Гкал
	804,871
	372,170
	432,700
	477,401
	59,31%

	
	
	тыс.тенге
	2 211 774,69
	842 897,56
	1 368 877,13
	1 167 322,27
	52,78%

	VIII
	Объем предоставляемых услуг
	тыс.Гкал
	2 528,333
	846,146
	1 682,187
	1 425,193
	56,37%

	IX
	Тариф (без налога на добавленную стоимость)
	тенге / Гкал
	6 599,07
	5 962,61
	6 919,21
	6 006,69
	91,02%










6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии 
		
	Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети"          за 1-полугодие 2026 г.

	Наименование
	Сумма, тыс.тенге

	Доход от передачи, распределения и реализации тепловой энергии
	              8 560 700   

	Себестоимость
	            7 915 598   

	Расходы по реализации
	78 378

	Административные расходы 
	               391 103   

	Финансовые доходы/расходы (нетто)
	               609 055   

	Результат от неосновной деятельности
	                 -196 770   

	Прочие неоперационные доходы/расходы
	-84

	Прибыль (+), убыток (-)
	                 587 738   




7. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период:
	
	За 1-полугодие 2026 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" объем услуг по передаче, распределению и реализации тепловой энергии составил 1 425,193 тыс. Гкал. 

	Наименование
	Ед. изм.
	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете                    на 2026 год
	Фактически сложившиеся 
показатели тарифной
 сметы за 1-полугодие 
2026 года

	
	
	
	

	ТОО «Павлодарские тепловые сети»
	тыс. Гкал
	2 528,333
	1 425,193



8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых 

Численность потребителей ТОО «Павлодарские тепловые сети» по состоянию 01.07.2026 г. по городу Павлодар составляет: 
тепловая энергия – 127 205 абонентов, в том числе:
- население – 123 948 или 97,4% от общего количества потребителей;
- бюджетные организации – 251 или 0,2%;
- прочие потребители – 3 006 или 2,4%.
Оснащенность потребителей города Павлодар приборами учета горячего водоснабжения по состоянию 01.07.2026 г. составляет:
- население – 95 196 шт.;
- бюджетные организации – 53;
- прочие потребители – 1 532.
За период 1 полугодие 2026 года: 117 потребителей, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договоры на оказание услуг по реализации тепловой энергии, либо дополнительные соглашения к договорам с ТОО «Павлодарские тепловые сети».
Выявлено 20 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 761,837 Гкал/год. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1, 2 на ТУ – 9 потребителей.
Обнаружено 2 прочих потребителя, на объектах, которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 87,648 Гкал/год.  
Выявлено 68 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 3 547,18 м² (709,436 Гкал/год).
Выполнено 32 перерасчета объема использованной потребителями тепловой энергии (3 518,522 Гкал) на общую сумму 45 868 510,55 теңге, оплачено – 2 088 607,77 теңге (с учетом задолженности прошлых лет).
Для уменьшения дебиторской задолженности и повышения собираемости денежных средств ТОО «Павлодарские тепловые сети» на постоянной основе проводится работа по уведомлению потребителей об имеющейся задолженности за потребленную тепловую энергию. В случае дальнейшей неоплаты проводится отключение от системы централизованного теплоснабжения. За 1 полугодие 2026 года было вручено уведомлений о задолженности по тепловой энергии:
- физическим лицам – 67 690 шт.;
- юридическим лицам– 3 731 шт.
Произведено отключений за дебиторскую задолженность: юридических лиц - 20, бытовых потребителей - 0.
Потребителями ТОО «Павлодарские тепловые сети» было установлено дополнительно 304 приборов учета тепловой энергии, в том числе:
- юридические лица – 103 прибора учета,
- частный сектор –113 приборов учета,
- многоэтажный сектор – 88 приборов учета.
Заключено 103 (279 объектов) договора на промывку внутренней системы отопления на 353,188 Гкал (14 126,38 тн).  Произведена промывка на 621 объекте, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 6 206,01 тн, а также затраты на подогрев сетевой воды (155,169 Гкал).
Отработано 487 заявок потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 172 заявки.
Оформлено 276 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2026-2027 гг., в том числе 29 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома. 
Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 614.
Приняты гидравлические испытания: теплового узла – 2 590, внутренней системы отопления – 2601; водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 907.
Опломбировано дроссельных устройств – 2 087.
Вручено 5 519 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.
	Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.


9.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»:
· обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь;
· модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;
· усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
· обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Приказом №13-ОД от 17.03.2026 года о внесении изменений в приказ РГУ “Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области” от 18 ноября 2025 года №88-ОД “Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услугу ТОО “Павлодарские тепловые сети” по передаче, распределению и реализации тепловой энергии утверждены тарифы на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

10.  Информация по итогам проведения публичных слушаний отчёта о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года

С докладом о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче, распределению и реализации тепловой энергии выступил Моисей Анатолий Иванович, директор ТОО «Павлодарские тепловые сети».
 Заслушав доклад о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 г.; об объемах передачи, распределения и реализации тепловой энергии; о результатах финансово-экономической деятельности ТОО «ПТС» за 1 полугодие 2026 г.; о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности; о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2026 г., о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 1 полугодие 2026 г.; а также о перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» вопросов у аудитории не возникло.
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Всего: 1 154 370 209 858 -944 512 -83% 209 858 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

1

Реконструкция тепловой сети от ТК-721/33 до ТК-721/40 

по ул. Ермака в городе Павлодаре

м 160 0 2026 год 110 180 0 -110 180 -100%

Ориентировочный срок реализации проекта 4 

квартал 2026 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

2

Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в 

городе Павлодаре

м 664 0 2026 год 147 644 0 -147 644 -100%

Реализация проекта, согласно договорных 

обязательств апрель-октябрь 2026 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

3 Реконструкция ПНС - 6 в городе Павлодаре объект 1 0 2026 год 191 430 800 -190 630 -100%

Реализация проекта, согласно договорных 

обязательств июль-октябрь 2026 года

800 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

В связи со необходимостью более гибкого управления 

режимами тепловых сетей в период отопительного и 

межотопительного сезонов (улучшения гидравлического 

режима) и улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

(сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение 

качества и надежности оказываемых услуг

4

Реконструкция тепловой сети от НО-21/5 до ул.Камзина 

346 в городе Павлодаре

проект 1 0 2026 год 3 518 0 -3 518 -100%

Договор заключен ведется работа по разработке 

проектно-сметной документации, ориентировочный 

срок разработки проекта с выдачей 

положительного заключения экспертизы 3-4 

квартал 2026 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

5

Реконструкция тепловой сети от ТК-721 до ТК-721/10 по 

ул. Муткенова в городе Павлодаре

проект 1 0 2026 год 0 0 0 0%

Мероприятие исключено из инвестиционной 

программы, так как данное мероприятие включено 

в график капитальных ремонтов 2025-2026 года. 

Изменения будут отражены в корректировке 

инвестиционной программы с перераспределением 

средств

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

6

Реконструкция тепловой сети от ТК-720/72 до 

ул.Аймаутова 84 в городе Павлодаре

проект 1 0 2026 год 3 401 0 -3 401 -100%

Договор заключен ведется работа по разработке 

проектно-сметной документации, ориентировочный 

срок разработки проекта с выдачей 

положительного заключения экспертизы 3-4 

квартал 2026 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

7

Реконструкция тепловой сети от ТК-720/73 до 

ул.Аймаутова 82 в городе Павлодаре

проект 1 0 2026 год 3 284 0 -3 284 -100%

Договор заключен ведется работа по разработке 

проектно-сметной документации, ориентировочный 

срок разработки проекта с выдачей 

положительного заключения экспертизы 3-4 

квартал 2026 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

8

Реконструкция тепловой сети от ТК-721/40 до 

ул.Российской 4 в городе Павлодаре 

проект 1 0 2026 год 2 932 0 -2 932 -100%

Договор заключен ведется работа по разработке 

проектно-сметной документации, ориентировочный 

срок разработки проекта с выдачей 

положительного заключения экспертизы 3-4 

квартал 2026 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

9

Реконструкция тепловой сети от ТК-721/23 до ТК – 

721/33 в городе Павлодаре 

проект 1 0 2026 год 3 049 0 -3 049 -100%

Договор заключен ведется работа по разработке 

проектно-сметной документации, ориентировочный 

срок разработки проекта с выдачей 

положительного заключения экспертизы 3-4 

квартал 2026 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

10 Реконструкция ЦТП-69 в городе Павлодаре объект 1 0 2026 год 52 809 0 -52 809 -100%

Реализация проекта, согласно договорных 

обязательств апрель-октябрь 2026 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

11 Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодаре объект 1 0 2026 год 64 843 0 -64 843 -100%

Ориентировочный срок реализации проекта 4 

квартал 2027 года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

12 Реконструкция ЦТП-66 в городе Павлодаре проект 1 0 2026 год 800 0 -800 -100%

Ориентировочный срок проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы - 3 квартал 2026 

года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

13 Реконструкция ЦТП-67 в городе Павлодаре проект 1 0 2026 год 800 0 -800 -100%

Ориентировочный срок проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы - 3 квартал 2026 

года

0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

14

Реконструкция насосной станции ОНС-1А в городе 

Павлодаре

экспертиза 1 0 2026 год 2 995 0 -2 995 -100%

Ориентировочный срок проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 

года

0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

В связи со необходимостью более гибкого управления 

режимами тепловых сетей в период отопительного и 

межотопительного сезонов (улучшения гидравлического 

режима) и улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

(сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение 

качества и надежности оказываемых услуг

15

Реконструкция тепловой магистрали ТМ-9 от ТК-302 до 

ТК-302/12 по ул. Геринга в городе Павлодаре

экспертиза 1 0 2026 год 2 764 0 -2 764 -100%

Ориентировочный срок проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 

года

0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

16

Реконструкция ТМ-29 от НП-13 до ТК-95 в городе 

Павлодаре

экспертиза 1 0 2026 год 2 778 0 -2 778 -100%

Ориентировочный срок проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 

года

0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

17 Реконструкция ЦТП - 72 в городе Павлодаре экспертиза 1 0 2026 год 3 452 0 -3 452 -100%

Ориентировочный срок проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 

года

0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

18 Реконструкция ЦТП - 21 в городе Павлодаре экспертиза 1 0 2026 год 3 452 0 -3 452 -100%

Ориентировочный срок проведения комплексной 

вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 

года

0 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0

Показатели будут достигнуты после ввода 

объекта в эксплуатацию

Реализация проекта позволит повысить надежность системы 

передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество 

теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический 

режим теплосетей, обеспечит возможность 

перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ 

трубопроводов.  

Реализация проекта позволит повысить надежность системы 

передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество 

теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический 

режим теплосетей, обеспечит возможность 

перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ 

трубопроводов.  

Реализация проекта позволит повысить надежность системы 

передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество 

теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический 

режим теплосетей, обеспечит возможность 

перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ 

трубопроводов. 

В связи со необходимостью более гибкого управления 

режимами тепловых сетей в период отопительного и 

межотопительного сезонов (улучшения гидравлического 

режима) и улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

(сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение 

качества и надежности оказываемых услуг

В связи со необходимостью более гибкого управления 

режимами тепловых сетей в период отопительного и 

межотопительного сезонов (улучшения гидравлического 

режима) и улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

(сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение 

качества и надежности оказываемых услуг

В связи со необходимостью более гибкого управления 

режимами тепловых сетей в период отопительного и 

межотопительного сезонов (улучшения гидравлического 

режима) и улучшением показателей эффективности 

деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

(сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение 

качества и надежности оказываемых услуг

Реализация проекта позволит повысить надежность системы 

передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество 

теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический 

режим теплосетей, обеспечит возможность 

перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ 

трубопроводов.  

Передача, распеределение и реализация тепловой энергии города Павлодара 

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий

Мероприятия в рамках инвестиционной программы (собственные средства)

Снижение потерь, 

%, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Разъяснение причин отклонения достигнутых 

фактических показателей от показателей в 

утвержденной инвестиционной программе 

Ед. изм.

Реализация проекта позволит повысить надежность системы 

передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество 

теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический 

режим теплосетей, обеспечит возможность 

перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ 

трубопроводов.  

№ п/п

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

Амортизация

План

Сумма инвестиционной программы

отклонение

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Количество в 

натуральных 

показателях

собственные средства

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Улучшение 

производственных 

показателей, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Прибыль

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Заемные 

средства

причины отклонения

Бюджетные 

средства

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 

инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной 

программе**

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых 

регулируемых услуг и эффективности деятельности

Факт

11
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19

Приобретение спец.техники для проведения текущих и 

капитальных ремонтов

штук 2 1 2026 год 100 764 39 850 -60 914 -60%

Ведутся закупочные процедуры: закуп бортовой 

автомобиль с КМУ. Ориентировочный срок 

поставки 3 квартал 2026 года 

39 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели будут достигнуты после закупа 

специальной техники

Закуп специальной техники позволит: увеличить объемы 

капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях, что 

приведет к снижению сверхнормативных технических потерь и 

повысит качество предоставляемых регулируемых услуг; 

повысить оперативность устранения аварийных ситуаций; 

значительно улучшить уровень оперативно-диспетчерского 

реагирования. 

Специальная техника нового поколения обладают высокой 

проходимостью, грузоподъемностью и 

производительностью, отличаются длительным сроком 

службы и неприхотливостью в обслуживании.  Машины 

позволяют значительно повысить производительность труда 

работников, за счет выполнения водителем такой техники 

сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышаются 

скорость и качество выполнения работ, снижается их 

трудоемкость. Разнообразная многофункциональная техника, 

которая за счет применения различного оборудования может 

выполнять сразу несколько функций.

20 Приобретение оргтехники штук 33 33 2026 год 14 573 14 573 0 0%Отклонения отсутствуют 14 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Показатели достигнуты 

Расширение, модернизацию, обновление действующих 

активов, создание новых активов

21

Внедрение цифрового двойника инженерных сетей на базе 

геоинформационной системы (ГИС) с построением 

гидравлической модели и применением «Системы 

адаптации информационных потоков геоданных и 

телеметрии» АСКУЭ и SCADA для взаимообмена данными 

со смежными системами

работа 1 0 2026 год 418 212 139 735 -278 477 -67%

Ведутся закупочные процедуры. Ориентировочный 

срок реализации - 3-4 квартал 2026 года

139 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели будут достигнуты после 

проведения работ.

Мониторинг состояния оборудования в реальном времени, 

моделирование ситуаций и прогнозирование аварий.

Построение модели на базе ГИС позволяет точно 

рассчитывать потери и оптимизировать гидравлические 

режимы.

Применение «Системы адаптации информационных потоков» 

объединяет геоданные и телеметрию (АСКУЭ/SCADA) для 

принятия обоснованных оперативных решений.

Сокращение эксплуатационных расходов за счет оптимизации 

ремонтов и уменьшения потерь. 

22

Энергетическая экспертиза совместно с техническим 

обследованием надежности и устойчивости зданий и 

сооружений 

устуга 1 1 2026 год 14 900 14 900 0 0%Отклонения отсутствуют 14 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Показатели достигнуты 

Обеспечение надежного и безопасного функционирования 

тепловых сетей и объектов теплоэнергетики города, 

выявление технического состояния объектов. 

23 Программное обеспечение «Теплосбор» устуга 1 0 2026 год 5 790 0 -5 790 -100%

Ведутся закупочные процедуры. Ориентировочный 

срок реализации - 3-4 квартал 2026 года

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели будут достигнуты после 

проведения работ.

Для дистанционного считывания показаний с приборов учета 

тепловой энергии, установленных на объектах г. Павлодар, в 

том числе на многоэтажных жилых домах

Наименование 

регулируемых 

услуг (товаров, 

работ) и 

обслуживаемая 

территория

Наименование мероприятий

Снижение потерь, 

%, по годам 

реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Разъяснение причин отклонения достигнутых 

фактических показателей от показателей в 

утвержденной инвестиционной программе 

Ед. изм.

№ п/п

Информация о фактических условиях и размерах 

финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

Амортизация

План

Сумма инвестиционной программы

отклонение

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

Передача, распеределение и реализация тепловой энергии города Павлодара 

Количество в 

натуральных 

показателях

собственные средства

Снижение 

аварийности, по 

годам реализации 

в зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Улучшение 

производственных 

показателей, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Прибыль

Период 

предоставления 

услуги в рамках 

инвестиционной 

программы 

Отчет о 

прибылях и 

убытках*

Заемные 

средства

причины отклонения

Бюджетные 

средства

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения 

инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной 

программе**

Снижение износа 

(физического) 

основных фондов 

(активов), %, по 

годам реализации в 

зависимости от 

утвержденной 

инвестиционной 

программы

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых 

регулируемых услуг и эффективности деятельности

Факт
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